News Curator

2026-06-01 작업보고서 (상세 기술 버전)

AI 기반 개인화 뉴스 큐레이팅 서비스

신규 기능 2 · 버그 수정 5 · 피드백 반영 3 · 문서화 4

GitHub 브랜치: chore/docs-and-scripts

# 0. 작업 개요

오늘 진행한 전체 작업을 분류·핵심 파일·커밋과 함께 정리한다.

| # | 분류 | 작업 | 핵심 파일 | 커밋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인프라 | Windows 한글 깨짐 근본 해결(PowerShell shim) | *.bat, scripts/*.ps1 | 3b4062d |
| 2 | 버그 | .env 로드 실패(NAVER 키 미인식) | config.py | 3b4062d |
| 3 | 개선 | 부족 우선 크롤링 배분 | pipeline.py | 3b4062d |
| 4 | 버그 | 카테고리 오분류(정치→생활·문화) | pipeline.py | 4851dea |
| 5 | 기능 | 게스트 모드 | auth.py, Login.jsx | 4851dea |
| 6 | 확인 | 라이트테마/계정관리 이미 구현 | ThemeContext, Settings | 4851dea |
| 7 | 개선 | 반응형/모바일 | index.css, Feed.css | 4851dea |
| 8 | 버그 | AI 요약 깨짐(\n·영어 머리말) | llm_processor.py | 95c0515 |
| 9 | 버그 | 기자명 추출+구독 버튼 | pipeline.py, ArticleDetail.jsx | 95c0515 |
| 10 | 기능 | 페이지네이션+읽음 숨김 | recommendation.py, Feed.jsx, Pagination.jsx | 0f61cf5 |
| 11 | 운영 | DB 백업/복원 스크립트 | backup_db.*, restore_db.* | 3b4062d |
| 12 | 문서 | README 전면 재작성 | README.md | 3b4062d |
| 13 | 문서 | 신뢰도 가중치 학술 근거 | CREDIBILITY_RATIONALE.md | 4bb2048/6e61964 |
| 14 | 문서 | 크롤링 1시간 주기 근거 | CRAWL_INTERVAL_RATIONALE.md | 4bb2048 |
| 15 | 데이터 | 깨진 요약 334건 정리+재크롤 | (DB 작업) | - |

# 1. Windows 한글 깨짐 근본 해결 (PowerShell shim 아키텍처)

[문제] 한국어 Windows에서 .bat 실행 시 한글 깨짐 + '내부 또는 외부 명령' 오류. 수동 $env:PYTHONIOENCODING 없이는 백엔드 기동 실패.

[원인] cmd.exe가 .bat를 cp949로 미리 버퍼링한 뒤 파싱 → chcp 65001 적용 전에 한글 UTF-8 바이트가 깨진 명령으로 해석됨. 순수 .bat로는 회피 불가.

[해결] .bat는 ASCII 전용 shim으로 축소, 로직·한글은 PowerShell .ps1(UTF-8 BOM)로 분리.

@echo off

REM run_all.bat — ASCII-only shim

setlocal

set "SCRIPT_DIR=%~dp0"

powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "%SCRIPT_DIR%scripts\run_all.ps1"

set "PS_EXIT=%ERRORLEVEL%"

echo.

pause

endlocal & exit /b %PS_EXIT%

# scripts/run_all.ps1 (UTF-8 BOM)

try { [Console]::OutputEncoding = [System.Text.UTF8Encoding]::new($false) } catch {}

$env:PYTHONIOENCODING = 'utf-8'

$env:PYTHONUTF8 = '1'

try { chcp 65001 > $null } catch {}

[추가 버그] 자식 cmd 창에 'set PYTHONUTF8=1' 인라인 시 값 끝 공백으로 Fatal Python error 발생 → 인라인 set 제거(환경변수는 PowerShell 부모 상속).

[결과] 수동 환경변수 없이 더블클릭/실행 모두 한글 정상.

[파일] setup.bat, run_all.bat, scripts/setup.ps1, scripts/run_all.ps1, start_backend.py, main.py

# 2. 백엔드 .env 로드 실패 (NAVER 키 미인식)

[문제] backend/.env에 NAVER 키를 넣어도 '미설정'으로 크롤링 거부.

[원인] pydantic-settings가 .env를 cwd 상대경로로 찾는데 start_backend.py가 cwd를 프로젝트 루트로 변경 → backend/.env 못 찾고 전 설정이 기본값 폴백.

[해결 diff]

+from pathlib import Path

+_ENV_FILE = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent / ".env"

class Settings(BaseSettings):

model_config = SettingsConfigDict(

-        env_file=".env",

+        env_file=str(_ENV_FILE),

env_file_encoding="utf-8", case_sensitive=False,

)

[결과] NAVER 키·SECRET_KEY 정상 로드, 크롤링 작동. [파일] backend/app/core/config.py

# 3. 부족 우선 크롤링 배분

[문제] 카테고리별 기사 수 불균형(정치 편중).

[해결] DB에 적은 카테고리에 수집 예산 더 배분.

def _allocate_crawl_budget(categories, current_counts, base_per_category,

min_per_category=5, max_per_category=100):

counts = {c: current_counts.get(c, 0) for c in categories}

max_count = max(counts.values()) if counts else 0

weights = {c: (max_count - counts[c]) + 1 for c in categories}

total_weight = sum(weights.values()) or 1

total_budget = base_per_category * len(categories)

return {c: max(min_per_category,

min(max_per_category,

int(round(total_budget*weights[c]/total_weight))))

for c in categories}

[부가 버그] func.count(Article.id) → PK가 url이라 오류 → func.count()로 수정.

[결과] 시간이 지날수록 카테고리 분포 자동 균형. [파일] pipeline.py

# 4. 카테고리 오분류 (정치 기사가 생활·문화에 섞임)

[문제] 정치 기사가 '생활·문화' 탭에 박힘.

[원인] IT·과학·생활·문화를 sticky(크롤러 분류 우선)에 넣었는데 키워드('문화','IT')가 넓어 타 카테고리 기사가 딸려옴 + GPT 정확분류를 sticky가 무시.

[해결 diff]

STICKY_CRAWLER_CATEGORIES = frozenset(

-    {"세계", "연예", "스포츠", "IT·과학", "생활·문화"}

+    {"세계", "연예", "스포츠"}

)

[결과] 정치는 정치 탭, 생활 기사만 생활 탭. (빈 탭은 서버사이드 필터링으로 이미 해결) [파일] pipeline.py

# 5. 게스트 모드 (계정 없이 둘러보기)

[요구] 회원가입 없이 체험.

[구현 — 백엔드] POST /api/auth/guest: 공용 게스트 계정 멱등 생성 + 일반 로그인과 동일 토큰.

GUEST_EMAIL = "guest@newscurator.demo"

@router.post("/guest", response_model=TokenResponse)

async def guest_login(db=Depends(get_db)):

user = await db.get(User, GUEST_EMAIL)

if not user:

# 콜드스타트 벡터 생성(실패 시 랜덤 폴백) 후 계정 생성

user = User(email=GUEST_EMAIL, name="게스트", ...)

db.add(user)

try: await db.commit()

except IntegrityError:  # 동시요청 멱등

await db.rollback(); user = await db.get(User, GUEST_EMAIL)

return TokenResponse(access_token=..., refresh_token=...)

[구현 — 프론트] 로그인 화면에 '계정 없이 둘러보기(게스트)' 버튼 → /api/auth/guest 호출 → 토큰 저장 → /feed.

[결과] 가입 없이 즉시 피드 체험(계정 1개만 멱등 유지). [파일] auth.py, Login.jsx, Register.css

# 6. 라이트 테마 / 계정 관리 — 이미 구현됨 확인

[피드백] '화이트 테마?', '비밀번호 변경 등 계정 관리?'

[확인] 둘 다 이미 구현됨. 라이트 테마: ThemeContext(다크↔라이트) + index.css [data-theme=light] 변수 + 헤더 ThemeToggle. 계정 관리: Settings.jsx 비밀번호 변경(PATCH /users/me/password)·탈퇴(DELETE /users/me).

[결과] 추가 작업 없이 '구현 완료'로 정리(발표 답변 강화).

# 7. 반응형/모바일 대응 보강 (교수님 요청)

[보강] 헤더 nav 줄바꿈, 480px 패딩/버튼 축소, 구독 카드 모바일 폭(85vw).

@media (max-width: 767px) {

.header { flex-direction: column; align-items: stretch; }

.header__nav { flex-wrap: wrap; justify-content: center; }

}

@media (max-width: 480px) {

.card-scroll > * { flex: 0 0 85vw; }

}

[결과] 폰(375px)·태블릿(768px) 레이아웃 유지. [파일] index.css, Feed.css

# 8. AI 요약 깨짐 수정 (\n 글자·영어 머리말)

[문제] 요약에 \n이 글자로 보이고 'Here is a 3-line summary:' 영어 머리말 섞임.

[원인] 프롬프트의 '줄바꿈(\n)으로 구분' 지시 + 후처리 미흡.

[해결] 프롬프트 수정 + _clean_summary() 신설.

def _clean_summary(text):

text = text.replace('\\r\\n','\n').replace('\\n','\n')  # 리터럴→실제 줄바꿈

for _ in range(3):  # 영어/한국어 머리말 반복 제거

for pat in _SUMMARY_PREFIX_PATTERNS: text = pat.sub('', text, count=1)

text = text.strip()

# 줄별 마크다운/번호/불릿 제거 ...

if not re.search(r'[가-힣]', result): return None  # 완전 영어 → description 폴백

return result

[검증] 실제 깨진 요약 입력 → 한국어 3줄만 남고 영어/리터럴 제거 확인. [파일] llm_processor.py

# 9. 기자명 추출 개선 + 기자 구독 버튼 항상 표시

[문제] 외부 언론사 기사에서 기자 구독 버튼이 아예 안 보임.

[원인] 추출이 '본문 끝 200자 + 홍길동 기자'만 봐서 외부 언론사 실패 + 프론트가 기자명 없으면 버튼 숨김.

[해결 — 백엔드] 다단계 추출(본문 끝/앞 + 이메일 근접 + 역순 어순 + description 보조), '기자회견·기자단' 등 negative lookahead로 오매칭 차단.

[해결 — 프론트] 기자명 없으면 '기자 정보 없음' 비활성 버튼 표시.

{article.journalist ? (

<button className="btn-subscribe">{article.journalist} 기자 구독</button>

) : (

<button className="btn-subscribe btn-subscribe--disabled" disabled>

기자 정보 없음

</button>

)}

[검증] 추출 단위테스트 8/8 통과. [파일] pipeline.py, ArticleDetail.jsx, ArticleDetail.css

# 10. 메인 피드 페이지네이션 + 읽은 기사 숨김 토글

[요구] 기사 전부 노출(1 2 3 … N 탭) + 읽은 기사 제외.

[백엔드] 추천 트랙 반환 상한 50→300.

-MAX_RECOMMENDATION_TRACK = 50

-COLD_START_LIMIT = 20

+MAX_RECOMMENDATION_TRACK = 300

+COLD_START_LIMIT = 300

[프론트] 페이지당 15개, 읽음 숨김 토글(기본 노출), 카테고리/정렬/토글 변경 시 1페이지 리셋.

const PAGE_SIZE = 15;

const filtered = hideRead ? items.filter(i => !i.is_read) : items;

const sorted = applySortToItems(filtered, activeSort);

const totalPages = Math.max(1, Math.ceil(sorted.length / PAGE_SIZE));

const paged = sorted.slice((page-1)*PAGE_SIZE, page*PAGE_SIZE);

[Pagination.jsx 압축 페이저] 1 … 4 5 [6] 7 8 … 22

function buildPages(current, total) {

if (total <= 7) return [...Array(total)].map((_,i)=>i+1);

const p=[], L=Math.max(2,current-2), R=Math.min(total-1,current+2);

p.push(1); if(L>2) p.push('…');

for(let i=L;i<=R;i++) p.push(i);

if(R<total-1) p.push('…'); p.push(total); return p;

}

[결과] 모든 기사 페이지 탐색 + 읽은 기사 토글 제외. 모바일/테마 대응. [파일] recommendation.py, Feed.jsx, Pagination.jsx/css, Feed.css

# 11. DB 백업/복원 스크립트 (USB 이전용)

pg_dump로 pgvector 임베딩까지 단일 .dump 백업, 다른 PC에서 복원. [파일] backup_db.bat, restore_db.bat, scripts/backup_db.ps1, scripts/restore_db.ps1

# 12. README 전면 재작성

작동법·기술스택·아키텍처·동작원리·API·데이터모델·환경변수·운영·트러블슈팅·FAQ를 새로 정리. 게스트 모드·페이지네이션·근거 문서 링크 반영. [파일] README.md

# 13. 신뢰도 가중치 학술 근거 (CREDIBILITY_RATIONALE.md)

논문 3편(최미연 2023 / 언론과학연구 2023 / 김미경 2019)을 직접 읽고(스캔본 OCR) 인용 정리.

[핵심] 논문은 가중치 서열(문체>정보밀도≈인용>출처)은 뒷받침하나 정확한 % 숫자는 도출 못 함 → '서열은 근거 있음 / 정밀값은 라벨 데이터 튜닝 영역'으로 정직하게 명시.

RB-01 문체30%: '자극적 뉴스 기피'(②)+Meyer/Gaziano '불편향 최대 요인'. RB-02 정보밀도25%·RB-03 인용25%: '정확성·전문성=전통 가치'(①③). RB-04 출처20%: '신뢰할 출처로 전환'(②) 보조 지표.

# 14. 크롤링 1시간 주기 근거 (CRAWL_INTERVAL_RATIONALE.md)

6가지 근거: ① API 한도 여유(일 25,000 중 1% 미만) ② 신선도 체감 차이 작음 ③ LLM 처리비용 ④ Redis 5분 캐시 조화 ⑤ 정보 과부하 완화 ⑥ 업계 관행.

[메시지] '더 자주 못 해서가 아니라 할 필요가 없어서' 1시간, 설정으로 조정 가능.

# 15. 데이터 정비

깨진 요약 334건(전체 350건의 95%) → articles TRUNCATE(사용자·구독 유지) 후 재크롤. 자동 시드 off + 코드의 임의 샘플 기사 11건 제거 → 실제 크롤링 기사만 노출.

# 부록. 오늘 커밋 목록 (chore/docs-and-scripts)

| 커밋 | 시각 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 3b4062d | (연속) | 인코딩 해결 + 크롤러 개선 + README 재작성 + 백업 스크립트 |
| 4851dea | 15:00 | 게스트 모드 + 반응형 + 신뢰도 근거 초안 + sticky 수정 |
| 95c0515 | 15:18 | 요약 깨짐 + 기자 구독 버튼 |
| 0f61cf5 | 15:32 | 페이지네이션 + 읽은 기사 숨김 |
| 4bb2048 | 15:52 | 신뢰도 학술 근거 + 크롤링 주기 근거 |
| 6e61964 | 16:01 | 신뢰도 가중치 '비율의 근거와 한계' |